# Projectplan

|  |
| --- |
| Naam: Sarai Misidjan  Leerlingnummer: 2065753  Datum: 13/02/2021  Versie: 1.0 |

# Inhoudsopgave

[Projectplan](#_2wdjpxeybr19) **0**

[Inhoudsopgave](#_gtgxcze7v3k3) **1**

[Inleiding](#_bik64le9jz2n) **2**

[Doelstellingen](#_2eqr2gkq4sqj) **2**

[Betrokkenen](#_o7bc7aj4k0os) **2**

[Benodigdheden](#_pztv003ekwm6) **2**

[Takenlijst](#_7h6omy935wvs) **2**

[Planning](#_6abab9a0ygkp) **2**

[Risico’s](#_ysfh2l4kpmg6) **3**

[Projectgrenzen](#_kpfnqblkw4rc) **3**

# Inleiding

Flower Power heeft twee eigenaren en is eind vorige eeuw opgericht en verkoopt dure boeketten voor speciale gelegenheden. Flower Power wilt een nieuwe applicatie vanwege de corona periode, zodat ze toegankelijker worden voor iedereen die een mooi boeket wilt bestellen. Ook willen ze graag de website kunnen beheren, denk aan het aanpassen, wijzigen en verwijderen van producten, bestellinglijst kunnen inzien en het beheren van medewerkers en de rechten die ze daaraan kunnen koppelen.

# Doelstellingen

Flower Power wilt graag een nieuwe website om het bestellen van boeketten toegankelijker te maken en om zo een groter bereik te krijgen op online gebied. En naast dat klanten kunnen bestellen, moeten werknemers en eigenaren ook de producten en werknemers kunnen beheren en bestellinglijst kunnen inzien.

# Betrokkenen

Sarai Misidjan Piet de Vries

0645669381 0634366699

[smisidjan@roc-dev.com](mailto:smisidjan@roc-dev.com) pdevries@roc-dev.com

# Benodigdheden

|  |  |
| --- | --- |
| Benodigdheden | |
| Naam | Omschrijving |
| PHP storm | Ontwikkelprogramma |
| Mysql workbench | Database beheren |
| Adobe XD | Functioneel ontwerp maken |
| Wampserver | Lokale ontwikkelomgeving |
| Github | Opslag applicatie |

# Takenlijst

1. Plan van eisen schrijven

2. Projectplan schrijven

3. Projectplan bespreken

4. Functioneel ontwerp maken

5. Technisch ontwerp maken

6. Functioneel ontwerp bespreken en technisch ontwerp bespreken

7. Ontwikkelomgeving inrichten

8. Frontend ontwikkelen

9. Frontend bespreken

10. Functionaliteit ontwikkelen

11. Functionaliteit bespreken

12. Opleveren applicatie

# Planning

In de planning wordt de takenlijst chronologisch opgenomen. Daarbij wordt vermeld hoe lang een taak duurt en wanneer en door wie een taak wordt uitgevoerd.

Maak gebruik van de onderstaande lay-out.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Programma van eisen | 13/02/2021 | 12:00 | 14/02/2021 | 15:00 | 03:00 | Sarai Misidjan |
| Projectplan | 16/02/2021 | 18:00 | 17/02/2021 | 14:00 | 2:00 | Sarai Misidjan |
| Projectplan bespreken | 17/02/2021 | 14:00 | 17/02/2021 | 15:00 | 1:00 | Sarai Misidjan  Piet de Vries |
| Functioneel ontwerp | 17/02/2021 | 15:00 | 17/02/2021 | 21:00 | 6:00 | Sarai Misidjan |
| Technisch ontwerp | 18/02/2021 | 18:00 | 18/02/2021 | 21:00 | 3:00 | Sarai Misidjan |
| Functioneel en technisch ontwerp bespreken | 24/02/2021 | 14:00 | 24/02/2021 | 15:00 | 1:00 | Sarai Misidjan  Piet de Vries |
| Ontwikkeling omgeving inrichten | 24/02/2021 | 15:00 | 24/02/2021 | 21:00 | 6:00 | Sarai Misidjan |
| Frontend | 25/02/2021 | 17:00 | 27/02/2021 | 18:00 | 15:00 | Sarai Misidjan |
| Functionaliteit ontwikkelen | 28/02/2021 | 10:00 | 29/02/2021 | 21:00 | 10:00 | Sarai Misidjan |
| Frontend bespreken | 3/03/2021 | 14:00 | 3/03/2021 | 14:30 | 00:30 | Sarai Misidjan  Piet de Vries |
| Functionaliteit bespreken | 3/03/2021 | 14:30 | 3/03/2021 | 15:00 | 00:30 | Sarai Misidjan  Piet de Vries |
| Opleveren applicatie | 14/03/2021 | 10:00 | 14/03/2021 | 11:00 | 1:00 | Sarai Misidjan  Piet de Vries |

# Risico’s

De risico’s die kunnen optreden tijdens dit project is voornamelijk het opslaan van de applicatie. De maatregel die ik hiervoor ga nemen is github en gitkraken, zodat alles goed is opgeslagen en ik alle functionaliteiten die ik commit weer terug kan draaien.

# Projectgrenzen

De activiteiten die binnen dit project niet worden uitgevoerd is het beveiligen van de applicatie. Dus denk aan het gaan naar een pagina waar jij niet hoort te zijn.